Отчет

реализации муниципальной программы Немского муниципального округа Кировской области

«Энергосбережение и повышения энергетической эффективности»

За 12 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Фактические сроки |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, тыс.руб |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | План | Факт (кассовые расходы) |  |
| 1 | Мониторинг и анализ потребности в энергетических и коммунальных ресурсах в натуральном выражении по главным распорядителям бюджетных средств | Управление жизнеобеспечения администрация округа | январь | декабрь | январь | декабрь | всего |  |  | Проведен анализ потребления энергетических ресурсов за 2025 год. В сравнении с 2024 годом, по электоэнергии получился перерасход потребления, а по теплоснабжению и водоснабжению получилась экономия. |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  |  |  |
| 2 | Подготовка проектов постановлений администрации муниципального округа об установлении лимитов потребления энергетических и коммунальных ресурсов на очередной год и плановый период | Управление жизнеобеспечения администрация округа | январь | декабрь | январь | декабрь | всего |  |  | Распоряжение администрации Немского муниципального округа от 23.01.2026 № 18 «О лимитах потребления энергетических ресурсов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа |  |  |  |
| 3 | Административное здание с. Архангельское – замена деревянных рам на стеклопакеты | Архангельское ТУ | апрель | сентябрь | апрель | сентябрь | всего | 1000,0 | 1476,1 | Произведена замена деревянных рам на стеклопакеты в количестве 23 штук. |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 1000,0 | 965,0 |  |
|  | Помещение библиотеки в адм. Здании Архангельского ТУ и Ильинского ТУ | Управление по социальным вопросам | Август | Сентябрь | Август | Сентябрь | бюджет муниципального округа |  | 511,1 | замена деревянных рам на стеклопакеты: 4 в Ильинском ТУ, 12 – Архангельское ТУ. |
| 4 | Промывка системы отопления , | Управление жизнеобеспечения, Управление по социальным вопросам | май | сентябрь | май | сентябрь | ВСЕГО | 246,0 | 292,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 246,0 | 292,6 |  |
|  |  | Администрация округа, Немский РДК, Васильевский РДК, Соколовский РДК, ЦДОД, Д/сад с. Архангельское, д/сад №3, д/сад №4, д/сад №1, МКУ ЦХО. | май | сентябрь | май | сентябрь | всего | 220,0 | 219.5 | Сокращение потребления тепловой энергии и создание комфортного микроклимата в зданиях бюджетной сферы |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 220,0 | 219,5 |  |
|  |  | ТУ пгт. Нема ул. Комсомольская, 17 | Май | Сентябрь | Май | Июнь | всего | 8,0 | 9,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 8,0 | 9,4 |  |
|  |  | Архангельское ТУ здания администрации Архангельского ТУ и опрессовка МКД в с. Архангельское, поверка теплосчетчика МКД | май | сентябрь | май | сентябрь | всего | 18,0 | 63,7 | Повышение безаварийной работы системы теплоснабжения в МКД |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 18,0 | 20,0 15,7 28,0 |  |
| 5 | Перевод котельной в с. Соколово с твердого топлива на природный газ | ООО «Кировавтогаз» | апрель | октябрь | апрель | октябрь | Всего | 4500,0 | 4599,7 | Улучшение надежности теплоснабжения и создание комфортного микроклимата в зданиях бюджетной сферы |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 4500,0 | 4599,7 |  |
| 6 | Замена линии магистрального водопровода | ООО «Лес» |  |  |  |  | Всего | 520,0 | 329,6 |  |
|  | Замена линии магистральноговодопровода ул. Колхозная,45м |  | май | октябрь | май | октябрь |  | 120,0 | 0 |  |
|  | Ремонт магистрального водопровода на центральном водозаборе пгт. Нема,70м |  | май | октябрь | май | октябрь |  | 0 | 160,0 | Бесперебойная подача холодного водоснабжения |
|  | Замена линии магистрального водопровода, д. Козлянка, 150м |  | май | октябрь | май | октябрь |  | 400,0 | 0 |  |
|  | Ремонт магистрального водопроводад. Д. Слудка, 20м |  | май | октябрь | май | октябрь |  | 0 | 34,0 | Бесперебойная подача холодного водоснабжения |
|  | Ремонт магистрального водопроводад. С. Ильинское, 22м |  | май | октябрь | май | октябрь |  | 0 | 14,6 |  |
|  | Замена глубинных насосов на скважинах, 3 шт. |  | май | октябрь | май | октябрь |  | 0 | 121,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе Немского муниципального округа Кировской области «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности». |  |  |  |  |  | всего | 6266,0 | 6698,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального округа | 1246,0 | 1768,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 5020,0 | 4929,3 |  |

Главный специалист управления жизнеобеспечения                                                               Волков В.Д.